# Situación Actual

## Arquitectura Existente (QAD)

| Capa | Descripción |
| --- | --- |
| Bronze | Copia espejo de tablas principales de QAD con datos crudos sin transformación |
| Silver | Datos transformados y limpios con estructura genérica: maestros de datos y tablas transaccionales |
| Gold | Tablas de dimensiones con surrogate keys únicos y tablas de hechos relacionadas, vistas para reportes. |

## Desafíos Identificados

- Complejidad de SAP S/4HANA

  - Estructura altamente normalizada con múltiples tablas interrelacionadas

  - JOINs complejos necesarios para extraer información equivalente a QAD

  - Modelo de datos completamente diferente al de QAD

- Período de Transición

  - Necesidad de consultar datos históricos de QAD

  - Integración de datos de ambos sistemas en reportes

  - Transparencia para usuarios finales y desarrolladores

- Evolución del Schema

  - Nuevos campos en SAP no presentes en QAD

  - Posibles tablas nuevas en Silver para datos exclusivos de SAP

  - Mantenimiento de compatibilidad con modelos Gold existentes

### Estrategias:

- Enfoque de Lakehouse Separados en Bronze + Silver Unificado

  - Mantener lakehouses Bronze separados por fuente (lh_bronze_qad, lh_bronze_sap)

  - La capa Silver unificada con lógica de mapeo específica por fuente.

  - Gold consume de Silver sin conocer la fuente original (transparente).

- Enfoque de Silver Dual + Gold Consolidado

  - Mantener capas Silver separadas (lh_silver_qad, lh_silver_sap)

  - ETL de Gold lee y une datos de ambos Silvers

  - Mayor complejidad en la capa Gold

  - Solo se consolida lo necesario

## Consideraciones

- Complejidad de extracción: Para extraer datos de SAP se requiere conocimiento profundo de su modelo de datos. Tablas altamente normalizadas.

- Período de transición: Se operara en paralelo por semanas o meses. Los datos deben ser accesibles de ambos sistemas.

## Estrategia 1: Silver Unificado

### Arquitectura Propuesta

| Bronze | Lakehouse lh_bronze_qad: - Mantener existente - Continuar recibiendo datos históricos - Modo de solo lectura post-migración Lakehouse lh_bronze_sap: - Nuevo lakehouse para datos SAP - Tablas o Vistas en formato nativo SAP |
| --- | --- |
| Silver | Lakehouse Unificado lh_silver_erp (qad + sap): - UNA sola capa Silver para ambas fuentes - Estructura genérica - Notebooks de transformación específicos por fuente - Columna source_system ('QAD' o 'SAP') - Mapeo explícito de campos de cada ERP - Campos nuevos de SAP marcados como nullable inicialmente |
| Gold | Gold Lakehouse: - Sin cambios en la estructura existente (idealmente) - Lee únicamente de Silver unificado - Transparente al origen de datos - Agregar nuevas dimensiones/atributos solo si agregan valor de negocio |

### Ventajas

- Transparencia: Gold no necesita saber de dónde vienen los datos

- Mantenibilidad: Lógica de integración centralizada en Silver.

- Consistencia: Un solo lugar para reglas de limpieza y calidad de datos.

- Reportes Unificados: Consultas ambos sistemas sin JOINs complejos en Gold

### Desventajas

- Toda la complejidad en Silver.

- Forzar mapeos para la estructura generica silver.

- Posible desestabilizacion del silver actual y afectación de performance.

## Estrategia 2: Silver Dual + Gold Consolidado (donde aplique)

### Arquitectura

- Bronze: Igual que Opción 1 (lh_bronze_qad, lh_bronze_sap)

- Silver: DOS lakehouses separados:

  - lh_silver_qad: estructura actual, sin cambios

  - lh_silver_sap: nueva estructura mapeada desde SAP

- Gold: ETL lee de AMBOS Silvers y los integra

### Ventajas

- Aislamiento: cada Silver optimizado para su fuente

- Paralelización: equipos pueden trabajar independientemente

- Menor riesgo en Silver existente

### Desventajas

- Complejidad en Gold: se requiere de UNION o JOINs de ambos Silvers

- No transparente: Gold debe saber de las dos fuentes

### Consideraciones:

- Esta estrategia es mejor si los modelos de datos de QAD y SAP son MUY diferentes y no pueden converger razonablemente

- Si el período de transición entre ERPs es corto (< 6 meses) y luego QAD quedara solo como historico.

# Plan de Implementación

## Fase 1: Preparación

- Análisis de Mapeo SAP → Silver

  - Documentar tablas SAP equivalentes para cada entidad Silver

  - Crear matriz de mapeo de campos

  - Identificar campos nuevos en SAP que no existen en QAD

- Diseño de Schema Silver Evolutivo

  - Agregar columna source_system a todas las tablas Silver

  - Agregar campos SAP nuevos como nullable

  - Crear tablas de mapeo entre sistemas

- Setup de Infraestructura

  - Crear lh_bronze_sap en Fabric

  - Configurar conectores a SAP S/4HANA

  - Implementar/Configurar Data Gateway

## Fase 2: Desarrollo Piloto

- Implementar Entidad Piloto Completa

  - Seleccionar entidad clave (ej: Customers o Products)

  - Desarrollar pipeline completo: SAP → Bronze → Silver → Gold

  - Crear notebooks parametrizados y reusables

- Validación y Pruebas

  - Comparar registros QAD vs SAP

  - Verificar que Gold genera los mismos resultados con datos de ambas fuentes, validar contra reportes estandar SAP

## Fase 3: Implementación Gradual

- Implementar Resto de Entidades

  - Priorizar por dependencias y criticidad del negocio

  - Orden sugerido: primero Datos Maestros (Customers, Products, Vendors) y despues las Transaccionales (Sales Orders, Invoices)

- Período de Ejecución Paralela

  - Silver recibe datos de QAD (históricos) y SAP (nuevos)

  - Gold consulta ambos

  - Los repores deben mostrar datos integrados sin que el usuario lo note.

## Fase 4: Estabilización

- Transición Final

  - Detener ingesta de QAD a Bronze (solo lectura para históricos)

  - SAP Bronze se convierte en fuente primaria

  - Validación final de todos los reportes y RPAs

  - Optimizar pipelines según patrones de uso reales

# Gestión de Riesgos

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Mapeo SAP incorrecto | Alto - Datos incorrectos en reportes | Validación cruzada extensiva con usuarios funcionales SAP. Comparar contra reporte estandar de SAP. |
| Performance degradada | Medio - Queries lentos | Testing de carga. Optimización de particiones y Z-ordering. Escalamiento de Fabric capacity. |
| Costo de Fabric capacity | Bajo - Budget overrun | Monitoreo de consumption. Optimizar pipelines para reducir compute. |